Вопрос №35.

Принципиальная схема расчета движения денежных средств в финансовом плане инвестиционного проекта. Денежные потоки по видам деятельности при оценке инвестиционного проекта в целом и с позиций различных инвесторов.

Денежные потоки

С точки зрения расчета показателей экономической эффективности, инвестиционный проект представляет собой объект финансовых операций, связанный с распределением во времени поступлениями и затратами денег, т.е. денежными потоками.

Денежный поток чаще всего описывается таблицей, в которой для каждого временного интервала (шага расчета) помещается свой элемент денежного потока (разность между поступлениями и затратами по каждому виду).

Денежные потоки определяются для каждого расчетного периода от начала реализации до прекращения проекта.

С учетом разбивки периода на шаги денежный поток задается как последовательность.

Денежный поток характеризуется на каждом шаге:

- Притоком = размер денежных поступлений

- оттоком

- сальдо – разность между притоком и оттоком.

Для оценки финансовой реализуемости инвестиционного проекта наряду с денежным потоком рассматривается также накопленный денежный поток, который определяется на каждом шаге рассчитываемого периода как сумма соответствующих характеристик денежных потоков за данный и все предшествующие шаги.

Денежный поток обычно состоит из отдельных (частных) видов деятельности:

- инвестиционные

- операционные

- финансовые

Конкретный состав денежных потоков зависит от того, какой вид эффективности оценивается:

Эффективность в целом:

- инвестиционные потоки;

- операционные потоки.

Общественная эффективность:

- оттоки инвестиционной деятельности;

- притоки инвестиционной деятельности.

Состав денежных потоков:

Для инвестиционной деятельности:

- капитальные вложения;

- затраты на создание и увеличение оборотного капитала

Для операционной деятельности:

Приток:

- выручка от реализации;

- прочие внереализационные доходы

Отток:

- производственные издержки;

- налоги